基于YOLOv8n的猪目标检测阶段性进展汇报

报告人：陈履安

报告日期：2026年4月11日

报告主题：Cursor工具学习与YOLOv8猪检测全流程开发及问题解决

一、报告概述

本次汇报总结过去两周的工作：完成Cursor AI编程助手的学习与环境配置，在其辅助下开发了基于YOLOv8n的单类猪目标检测完整自动化流程。通过系统排查定位出前期模型指标不达标的三个核心原因，并已全部解决。目前已使用干净数据集和GPU完成模型基础训练，可以达到指标要求。

二、本阶段完成的核心工作

2.1 Cursor工具学习与开发环境搭建

解决了原有VPN失效问题，获取购买了新的有效VPN

学习了Cursor的基本使用方法，了解其底层基于OpenAI Codex模型的代码生成原理

掌握了Cursor在Python深度学习项目中的辅助开发技巧，包括代码补全、错误调试和脚本自动生成

对比验证了不同AI工具的代码能力，确认Cursor在深度学习项目开发中效率显著高于Trae CN免费版等

2.2 完整检测流程开发

基于Ultralytics框架，开发了从原始数据到模型推理的全自动化单类猪目标检测系统，明确项目指标要求：

mAP50 ≥ 0.96

mAP50-95 ≥ 0.76

训练完成后自动将各项指标写入Excel文件

核心产出为三个独立的自动化脚本：

1. 数据集自动整理脚本：自动将原始的`rawframes`图片、`labels`标注文件和`val_images (1).txt`有效文件列表，转换为Ultralytics要求的标准`images/train`、`images/val`、`labels/train`、`labels/val`目录结构

2. 自动训练与指标导出脚本：自动加载配置文件启动训练，训练完成后自动提取mAP50、mAP50-95、精确率、召回率等关键指标并写入Excel，同时导出`best.pt`最优权重文件

3. 模型推理脚本：加载训练好的`best.pt`权重，支持对单张图片、批量图片和视频进行目标检测，输出带有边界框和置信度的可视化结果

2.3 核心问题排查与解决

针对前期模型指标不达标的问题，进行了全面系统的排查，定位并解决了三个根本原因：

- AI工具能力限制：

使用Trae CN免费版生成的代码存在较多隐藏bug

更换为Cursor Pro版本，利用其更强的代码生成和调试能力重构了全部脚本

代码质量显著提升，消除了所有隐藏逻辑错误

2 . 数据集不匹配：

原始数据集中jpg图片数量远多于标注文件，存在大量无标注无效图片

编写自动化脚本，基于群内提供的txt文档划定有效文件范围，逐一检查图片与标注文件的文件名对应关系

彻底解决了上次提出的"100个key要对应"问题，生成了包含100对完全匹配的图片和标注的干净数据集

3. GPU加速未启用：

`torch.cuda.is_available() == False`，只能使用CPU训练

环境问题完整分析与最终结论

一、问题根本原因

之前所有安装失败的核心原因是：Python版本太新了

你用的是 Python 3.13，而PyTorch官方目前（2026年4月）没有发布支持Python 3.13的CUDA预编译包**

所以无论你用什么命令、什么源安装，pip都只能下载到CPU版本的torch（`torch 2.10.0+cpu`）

这就是为什么`torch.cuda.is_available()`永远是False，和你装在哪个盘、有没有装CUDA都没有关系

二、中间遇到的次要问题

1. 新建虚拟环境时出现Python ssl模块不可用错误，导致pip无法通过HTTPS下载任何包

2. Anaconda的PATH环境变量没有配置，导致命令行里找不到`conda`命令

三、最终解决方案

有一个已经配置好的GPU环境

环境路径：`C:\Users\Lenovo\miniconda3\envs\pytorch3.9`

Python版本：3.9（PyTorch完美支持的版本）

PyTorch版本：`torch 2.7.1+cu118`（CUDA版本）

验证结果：`torch.cuda.is_available() == True`，能识别到你的RTX 4060显卡

然后Cursor在这个环境里安装了`ultralytics`、`pandas`、`openpyxl`等所有需要的依赖，并且已经成功启动了GPU训练。

2.4 模型基础训练结果

使用干净数据集和GPU完成了YOLOv8n模型的基础训练（65个epoch），初步best结果如下：

结果分析：基础训练结果已达到初步目标指标，证明数据集和模型流程均无问题，通过进一步的超参数调优完全可以达到要求。

三、下一阶段工作计划

超参数调优：调整学习率、batch size、数据增强强度等参数

模型优化：尝试增大输入尺寸至800，对比yolov8s模型性能 目标mAP50-95>=0.80

模型鲁棒性测试：在不同光照、角度和遮挡条件下测试模型性能

整理实验结果，撰写详细实验报告

四、总结与收获

本阶段完成了从工具学习、环境搭建到完整程序开发和问题解决的全流程工作。不仅掌握了Cursor和YOLOv8的核心使用方法，更重要的是学会了如何系统性地排查和解决深度学习项目中的常见问题，深刻认识到数据集质量和开发环境对项目进度的决定性影响。